|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árvore de Conhecimento 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividades | Semanas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Projeto | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escopo |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Funcionalidades |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Modelo de Domínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| MER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Casos de Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Programação |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

Semana 1 – 27 de Agosto de 2018

Semana 2 – 03 de Setembro de 2018

Semana 3 – 10 de Setembro de 2018

Semana 4 – 17 de Setembro de 2018

Semana 5 – 24 de Setembro de 2018

Semana 6 – 1 de Outubro de 2018

Semana 7 – 8 de Outubro de 2018

Semana 8 – 15 de Outubro de 2018

Semana 9 – 22 de Outubro de 2018

Semana 10 – 29 de Outubro de 2018

Semana 11 – 5 de Novembro de 2018

Semana 12 – 12 de Novembro de 2018

Semana 13 – 19 de Novembro de 2018

Semana 14 – 26 de Novembro de 2018

Semana 15 – 3 de Dezembro de 2018